# CHỌN CÁCH LÀM PHÙ HỢP CHO HAI ĐỘI RIKKEIGO

## Phần 1 – Đề xuất 2 giải pháp

Giải pháp 1 – Tuần tự theo giai đoạn (Waterfall). Toàn bộ yêu cầu được chốt từ đầu, sau đó đội lần lượt thiết kế, lập trình, kiểm thử rồi bàn giao một lần. Mọi thay đổi sau khi chốt phải đi qua quy trình xin thay đổi chính thức.

Giải pháp 2 – Lặp theo Sprint (Scrum). Yêu cầu nằm trong Product Backlog và được Product Owner sắp xếp lại liên tục. Mỗi Sprint (hai tuần) đội giao một phần sản phẩm dùng được để nhận phản hồi, theo cách vận hành đã thiết kế ở Bài 3.

## Phần 2 – So sánh

| Tiêu chí | Giải pháp 1 – Waterfall | Giải pháp 2 – Scrum |
| --- | --- | --- |
| Khả năng thích nghi khi yêu cầu thay đổi | (–) Yêu cầu đã chốt, thay đổi giữa chừng phải qua quy trình xin thay đổi và làm lại các giai đoạn đã xong, rất tốn kém. | (+) Yêu cầu mới đưa vào Backlog và xếp lại thứ tự, được xử lý từ Sprint kế tiếp mà không phá kế hoạch. |
| Thời điểm khách thấy sản phẩm / phát hiện sai lệch | (–) Khách chỉ thấy sản phẩm ở cuối dự án, nên sai lệch bị phát hiện muộn và chi phí sửa lớn. | (+) Cuối mỗi Sprint có Sprint Review, sai lệch được phát hiện trong tối đa hai tuần. |
| Mức phù hợp khi yêu cầu rõ ràng, ổn định | (+) Yêu cầu không đổi nên lập kế hoạch trọn gói, kiểm soát phạm vi và lưu đủ tài liệu đặc tả để đối chiếu quy định. | (–) Vẫn làm được nhưng không tận dụng được lợi thế linh hoạt, lại tốn chi phí họp lặp lại; sản phẩm giao từng phần chưa trọn vẹn (ví dụ hóa đơn chưa đủ trường bắt buộc) thì chưa dùng được thật. |

## Phần 3 – Lựa chọn & phản biện

Đội Tính năng chọn Scrum vì yêu cầu khuyến mãi, ví điện tử, đặt xe ghép thay đổi liên tục theo thị trường, cần giao sớm và điều chỉnh sau mỗi Sprint. Đội Đối soát chọn Waterfall vì quy định thuế rõ ràng, ổn định và làm sai bị phạt nên cần chốt đặc tả và kiểm thử đầy đủ trước khi bàn giao. Khi luật thuế đổi gấp, đội xử lý qua quy trình kiểm soát thay đổi: đánh giá tác động, cập nhật đặc tả rồi làm lại và kiểm thử các phần bị ảnh hưởng. Rủi ro là chi phí làm lại lớn và có thể trễ hạn áp dụng quy định mới, dẫn đến bị phạt, vì sai lệch chỉ lộ ra muộn. Đề xuất "áp Scrum cho cả hai đội vì hiện đại hơn" sai ở chỗ lấy xu hướng và tên gọi làm căn cứ, trong khi cách làm phải được chọn theo mức độ ổn định hay biến động của yêu cầu. Scrum không tốt hơn Waterfall một cách tuyệt đối, nó chỉ phù hợp hơn khi yêu cầu thay đổi, như ở Đội Tính năng.